**Checklist évolution APP**

**Date de la dernière réunion** : 12/04/2024

Présentation en Co-ODC : 19/02/2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| REMONTEE | DATE REMONTEE | ETAT |
| Certains apprenants ne voient pas de QR code lorsqu’ils se connectent | 09/02/2024 | OK |
| Ils n’arrivent pas à éditer leurs profils (Ne pas pouvoir modifier la photo une fois la photo rajoutée) | 09/02/2024 | Attente mis à jour pour modification mot de passe et ajouter photo (one shot) |
| Mettre en place une liste générale de présence (et non par référentiels) | 09/02/2024 | OK |
| Mettre en place une liste des absents (en plus de la liste des présents) | 09/02/2024 | OK |
| Cumul de minute de retard et de jours d’absence | 09/02/2024 | EN ATTENTE |
| Intervalle semaine / mois… au niveau des absences et retards pour avoir l’historique cumulé | 15/02/2024 | EN ATTENTE |
| Quand on change la date sur le calendrier pour voir la liste des abences d’un jour passé, il reste affiché la date du jour J | 11/02/2024 | EN ATTENTE (ok pas encore déployé) |
| Faire une liste de la promo avec écrit en commentaire absence / présence / retard + heure | 11/02/2024 | En cours (ajouter commentaire retard) |
| Aucune liste déroulante lorsque l’on clique sur dashboard | 11/02/2024 | OK |
| Dans l’onglet présence on trouve le référentiel « référent C » | 11/02/2024 | OK |
| Redéployer le bouton extraction | 11/02/2024 | EN ATTENTE |
| Mettre la date jour sur le fichier d’extraction de présence | 11/02/2024 | EN ATTENTE (déploiement en cours) |
| Informations dans l’extraction des listes de présences | 11/02/2024 | EN ATTENTE (déploiement en cours) |
| Mettre l’heure en rouge après 8h15 | 12/02/2024 | OK |
| Correction des erreurs sur les noms sur le site mais ne se met pas à jour sur l’application dans leur interface | 12/02/2024 | EN ATTENTE |
| Prise en compte du problème de doublons dans la liste de présence. Afficher un message lorsqu’une personne a déjà été scannée | 15/02/2024 | OK |
| Rajouter le scan à la sortie « heure de sortie | 19/02/2024 | EN ATTENTE |
| Bug sur les noms prénom des étudiants dans la liste des présences « Fatou s’amuser » | 19/02/2024 | OK |
| sur l’onglet évènementiel changer « mars » en Mardi et « faible » en dimanche surle calendrier | 19/02/2024 | OK |
| Ajouter le scan pour la restauration | 19/02/2024 | EN ATTENTE |
| Pouvoir activer la promotion 3 AWS et Hackeuse | 11/04/2024 | EN ATTENTE |
| Distinguer les retards (entre 08h et 8h15), les absences pour cause de retard excessif (scan après 8h15),  Absence (car n’a pas scanné) | 23/04/2024 | EN ATTENTE |
| Mettre en place une saisie manuelle pour les apprenants n’ayant pas leur QR code : via le matricule de l’apprenant | 23/04/2024 | EN ATTENTE |

Evolutions à long terme

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EVOLUTION | DATE | STATUT |
| Publier les opportunités d’emploi de la médiation emploi | 19/02/2024 |  |
| Faire l’état des insertions (entreprises/durée / montant / poste / contact en interne et manager…) | 19/02/2024 |  |
| Alimenter via l’insertion, le portefeuille des entreprises partenaires dans l’insertion professionnelles des apprena | 19/02/2024 |  |
| Plateforme de communication d’information aux apprenants (sms / mail push) / messagerie | 19/02/2024 |  |
| Sur l’application / Interface des apprenants mettre leurs notes, devoirs, livrables | 19/02/2024 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |